Yauheni Zablotski 190349
Michał Grzegorek 179165

Zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Projekt.
Temat: Stworzenie wtyczki do zintegrowanego środowiska programistycznego Eclipse, umożliwiającego komunikację z narzędziem do zarządzania projektami Asana

Wrocław 2014/2015
## Organizacja pracy
1. Projekt zostanie przeprowadzony w metodyce Kanban. Do tego zostanie użyte narzędzie Trello (http://trello.com).
2. Do przydzielenia zadan będzie stworzony backlog w narzędziu Trello w którym będą utworzone poszczególne zadania wykonywane w ramach projektu.
3. Development zostanie przeprowadzony zgodnie z praktyką BDD za pomocą narzędzia CucumberJVM.
4. Do kontroli wersji będzie używany git (http://git-scm.com).
5. Projekt będzie przechowywany w repozytorium Github.
6. W projekcie będzie stosowane code review za pomocą funkcjonalności Github.
7. Do ciągłej integracji zostanie uzyte narzędzie Trawis (http://travis-ci.org).

## Workflow (przepływ prac)
1. Backlog
2. To do
3. Implementig
4. Code review
5. Done

## Przykładowy workflow (przepływ prac) dla zadania
1. Przydzielenia zadania do wykonawcy (tablica To Do).
2. Utworzenie przez wykonawce gałezi z nazwą zadania w git (tablica Implementing).
3. Prace programistyczne z użyciem praktyki BDD (tablica Implementing).
4. Wrzucenie zmian z do repozytoruim (tablica Implementing).
5. Automatyczne testowanie za pomocą narzędzia ciągłej integracji.
6. Code review (lub pkt.3) (tablica Code Review).
7. Wrzucenie zmian z gałęzi zadania do głownej gałęzi repozytorium (lub pkt.3) (tablica Done).
## Przykładowy przpływ prac dla code review
1. Wykonawca wrzuca zmiany do repozytorium
2. Wykonawca przenośi kartę do tablicy Code review I wykonuje inspect code w Github.
3. Inny członek zespołu przegląda zmiany w Github
4. Jeżeli uznaję zmiany za poprawne wrzuca zmiany z gałęzi roboczej do gałęzi głownej oraz przeciąga kartę do tablicy Done. Inaczej pisze swoje uwagi do kodu I przeciąga kartę do implementing.
## Narzędzia uzywane do realizacji projektu
1. Eclipse IDE for Java EE Developers (https://eclipse.org/)
2. Git client (Windows, Linux) (http://git-scm.com/)
3. git repozytorium – Github (http://github.com)
4. Trello (http://trello.com)
5. Junit (http://junit.org)
6. CucumberJVM (https://github.com/cucumber/cucumber-jvm)
7. Travis (http://travis-ci.org)